Structure projet : Combat Tactics Arena

Ce projet est un jeu de plateau de stratégie en tour par tour sur lequel deux joueurs se battent avec une armée d'unités que chaque joueur décide de contrôler(une par une). Chaque unité possède des caractéristiques et possède un nombre de mouvement imposé sur chaque case. Le but étant de détruire toutes les unités adverse sur le terrain.

Tâches	Fonctions	Noms
Structure des unités / (caractéristiques des unités contrôlées par les joueurs)	Typedef struct{caractéristiques} / (vie,attaque,défense,esquive,inventaire) / //FAIT / utilisation desdifférents objets {inventaire joueur} / (Inventaire de l'unité/Liste des objets que l'unité possède) / //FAIT	Kevin
Règles imposées aux unités(choix arbitraire des règles de déplacement et de combat des unités)	ReglesDeplacement() / (Définition des limites de déplacement des unités dans la matrice) / (optionnel : notion de poids d'inventaire qui affecte le déplacement) / ReglesCombat() / (Définition des limites des interactions entre les unités) / (Possibilité de capitulation)	Corentin
Environnement / (Definition des limites (et obstacles) du terrain de jeu)	Matrice//FAIT / (Représentation du terrain) / Structure//FAIT / (liste objets du décor contenus dans la matrice(sur le terrain)) / Fonction placer pions //EN COURS / (placer les différents pions sur la matrice) / Fonction placer decors //EN COURS / (placer les différents décors sur la matrice)	Vincent
Choix des joueurs par tour / (Déplacement des unités / Actions du joueur pendant les combats)	Fonction déplacement()//EN COURS / (Choix de l'unité à deplacer) / Fonction combat()//EN COURS / (Lancée a partir d'une condition(unités à portée ou non)/Attaque ou utilisation Inventaire)	Corentin/Adnan
Interface graphique / (Rendu visuel du jeu) (optionnel))	SDL / Outils de création d'interface graphique	Kevin/Adnan
IA / (Appelle les fonctions de choix avec en paramètre une variable aléatoire)	ChoixIA() / (Appelle les fonctions de choix des joueurs à chaque tour).	Après avoir crée les fonctions de choix des joueurs à chaque tour.

Nous avons pour objectif de terminer les 4 premières tâches principales au bout d'environ 1 mois.